| LUOGO Place |  | Call conference |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA Date |  | 02.09.2025 |  |  |
| OGGETTO Subject |  | Servizio di Verifica Preventiva del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo dell’intervento di “Ricostruzione dell’edificio Arlecchino”. |  |  |
| PRESENTI Present |  | PROGETTISTI Arch. Dario Menichetti _______ _______ ITS CONTROLLI TECNICI Sergio Raejntroph Stefano Arcangelelli Veronica Laino Edoardo Oddo Casano Marta Dominijanni COMUNE DI CAMAIORE Saveria Bartelloni |  |  |
| PRESENZA PARZIALE: Temporary present |  | - |  |  |
| DISTRIBUZIONE INTERNA: Internal distribution |  | Presenti |  |  |
| POS. # | DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI E DECISIONI PRESE Description |  | AZIONE A CURA DI Action by | TEMPI Within |
| 1 | PREMESSA La riunione è stata convocata a valle della dell’istruttoria svolta di ITS sul progetto architettonico e concordare l’aggiornamento dello stesso. In particolare, sono stati discussi i rilievi non risolti contenuti all’interno delle seguenti schede d’ispezione: - Documentazione generale (Scheda 24003AR-PE0-RP-0001-2); - Progetto architettonico (Scheda 24003AR-PE0-RP-0003-2); - Progetto strutturale (Scheda 24003AR-PE0-RP-0004-3); che si allegano al presente verbale. |  | - | - |
| 2 | DOCUMENTAZIONE GENERALE Sono state analizzate le seguenti Non Conformità: NC4: quanto richiesto è contenuto all’interno dell’elaborato “PE.1A.GN.P0.PNT.102.02_Stato attuale - Pianta piano terra”. La NC è superata. NC33: Vedi commento NC18-NC91 al paragrafo successivo. |  | - | - |
| 3 | PROGETTO ARCHITETTONICO Sono state analizzate le seguenti Non Conformità: NC3: Le incongruenze rilevate tra progetto architettonico e strutturale saranno risolte; NC4: I Progettisti procederanno all’integrazione di quanto richiesto con particolare riferimento al progetto strutturale; NC18-NC91-NC130 NC135-NC137: ITS e i Progettisti hanno condiviso che quest’ultimi redigeranno una relazione che descriva gli interventi oggetto dell’appalto di completamento inserendo le prescrizioni necessarie alla corretta realizzazione dello stesso. In particolar modo è stato chiarito ad esempio, che quanto rappresentato nel presente progetto esecutivo ma non oggetto d’appalto non sarà realizzato così come graficizzato ma varranno le prescrizioni della relazione sopra menzionata. Relativamente alla protezione del piano interrato viene condiviso che durante i lavori dovrà essere protetto mediante una guaina, sulla base delle effettive necessità valutate della DL. La scelta viene condivisa da RUP e Stazione Appaltante. NC29: il progetto architettonico sarà allineato a quello strutturale; NC35: I Progettisti integreranno le caratteristiche tecnico-prestazionali di tutti quegli elementi ritenuti fondamentali dagli stessi; NC36: ITS chiede di dare evidenza che i vetri retrosmaltati non sono oggetto di appalto; NC51: I Progettisti integreranno l’elaborato con l’indicazione della redazione dell’ETC da parte del CSE; NC52: i Progettisti integreranno la copertura con le forometrie mancanti; NC67: per il pacchetto 09 i Progettisti integreranno quanto richiesto mentre per il pacchetto 012 indicheranno lo strato pendenzato; NC69: In merito alla pavimentazione industriale i Progettisti forniranno la verifica richiesta; NC74: la Legge 10 verrà allineata al progetto architettonico; NC75: i Progettisti hanno chiarito che il “Decoro-Vetro” non è oggetto di appalto; NC77: i Progettisti integreranno quanto richiesto; NC81-NC82: i Progettisti forniranno le caratteristiche tecnico-prestazionali mancanti inserendo anche rimandi ai documenti che le contengano; NC85: I Progettisti hanno chiarito che la maniglia e il maniglione si trovano sui due lati opposti della porta; NC92: I Progettisti forniranno il calcolo del dimensionamento dei pluviali di scarico delle acque meteoriche; NC94: la NC si ritiene superata dato che il Decoro-Vetro delle murature non è oggetto di appalto; NC97: i Progettisti correggeranno l’indicazione in pianta; NC99: I Progettisti forniranno il tipologico richiesto; NC103: i refusi saranno corretti; NC104: la nota è declassata ad Osservazione e si raccomanda in fase esecutiva di inserire i sanitari come previsti dalla norma vigente; NC114: i Progettisti inseriranno le fasi di realizzazione della facciata; NC121: i Progettisti verificheranno il nodo; NC123-NC124-NC125: L’indicazione richiesta è già presente negli elaborati aggiornati di conseguenza i rilievi sono risolti. NC131: i Progettisti dichiarano di aver effettuato la verifica della porzione di getto di completamento a sbalzo e la forniranno a ITS; NC133: i Progettisti verificheranno l’eventuale incongruenza rilevata tra le due discipline e forniranno chiarimenti in merito. |  |  |  |
| 4 | PROGETTO STRUTTURALE NC9: i Progettisti procederanno ad un allineamento tra la disciplina architettonica e quella strutturale; NC10: con riferimento alle sezioni strutturali ITS chiede di verificare lo spessore dei pacchetti da posare sui solai dato che risultano incongruenti con quanto indicato nel progetto architettonico. |  |  |  |

| Verbale redatto da: Sergio Raejntroph | Data: XX.09.2025 | Firma: |
| --- | --- | --- |